关于开展2020年11月份安全环保、职业健康、消防综合检查的通知

各单位、项目经理部，各部室：

为确保公司安全生产的平稳态势，根据公司安全生产检查的相关规定,公司决定进行11月份安全环保、职业健康、消防综合检查。本次检查以JGJ59-2011标准和公司安全生产管理标准为主要依据，并对《2020年十月份安全环保、职业健康、消防、“5S”综合大检查隐患台账》的通知中所下发的隐患及不符合项的整改销案复核确认

一、检查主要内容

1、冬季施工方案的编制，防范措施的落实情况。施工、作业人员是否开展了冬季安全生产专项安全生产教育、施工交底等情况。

2、冬季防火措施是否实行动火审批制度,办公区、宿舍区、食堂灭火设备的配备是否符合要求，灭火器材是否在有效期内，是否有专人负责。

3、冬季施工用的易燃易爆物品和压缩气体瓶，是否设有专用仓库，并分类隔离存放；各类特种作业人员是否持有有效特种作业操作证；以及临时用电使用管理情况。

4、深基坑、高支模、脚手架、垂直运输等重大危险源及危险性较大的分部分项工程是否严格履行建筑施工安全专项方案编制、论证、审核、审批等手续，施工时是否严格按照方案实施。

5、施工现场危废、固废处置，防尘治理各项措施与危废、固废处置的跟踪与监测台账。

6、现场的安全生产隐患查处、整改、销案情况以及对检查出现的不符合项、隐患的闭环情况。

7、现场“三违”处罚及“三违”人员受教育情况。

8、职业卫生管理专项检查中存在问题的整改销案情况。

二、几点要求：

1、为配合好本次检查，各单位、项目部主要负责人应亲自布置，亲自参加，精心组织人员，认真全面开展安全生产自查活动。

2、各单位要牢固树立安全环保“红线”意识，按照隐患整改“五到位”（责任、措施、资金、时限和预案到位）要求，立即对本次查出的隐患和问题落实整改，做到举一反三，杜绝类似隐患和问题再次出现。对不能立即整改的事故隐患，要制订整改计划，积极推进。在未消除安全隐患前，必须采取可靠的防范措施。

3、各单位、项目部要在整改期限内进行整改，并将隐患和存在问题整改申请销案报告表报送公司安环部。

三、事故隐患和存在问题整改销案复核表

1、事故隐患和存在问题整改销案复核表见附表3

2020年11月23日

附表1：

2020年11月份安全环保、职业健康、消防、“5S”综合大检查日程

安排表

| 检 查 时 间 |  | 受检单位和项目部 |
| --- | --- | --- |
| 11月24日 星期二 | 上 午 8：00-12：00 | 安徽金鼎矿业选矿厂项目、沙溪铜矿仓储中心项目 |
|  | 下 午 2：30-5：30 | 商砼公司、上峰杰夏环保项目 |
| 11月25日 星期三 | 上 午 8：00-12：00 | 池州铜冠书香苑项目、铜冠池州公司 |
|  | 下 午 2：30-5：30 | 金隆协力、建材公司 |
| 11月26日 星期四 | 上 午 8：00-12：00 | 冬瓜山矸石项目、冬瓜山辅助井项目 |
|  | 下 午 2：30-5：30 | 金冠渣选项目 |
| 11月27日 星期五 | 上 午 8：00-12：00 | 公司基地 |
|  | 下 午 2：30-5：30 |  |
| 检查组 人员 | 彭 建、黄也文、樊 勇、胡世春、袁雅玲 |  |

附表：2

安全生产检查表

工程名称：                                                   年   月   日

| 检查单位 |  | 受检单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  |  | 检查情况 |  |
| 5S精益管理情况 |  |  |  |  |
| 安全生产责任制制定落实情况 |  |  |  |  |
| 三级教育情况 |  |  |  |  |
| 冬季施工管理情况 |  |  |  |  |
| 特种作业人员持证上岗情况 |  |  |  |  |
| 现场关键人员到岗履职情况 |  |  |  |  |
| 高处作业管理情况 |  |  |  |  |
| 脚手架搭设、检查验收情况 |  |  |  |  |
| 模板支架管理情况 |  |  |  |  |
| 基坑工程管理情况 |  |  |  |  |
| 危大工程现场管理情况 |  |  |  |  |
| 临时用电管理情况 |  |  |  |  |
| 施工机具管理情况 |  |  |  |  |
| 临边、洞口安全防护情况 |  |  |  |  |
| 现场临时设施安全管理情况 |  |  |  |  |
| 现场塔吊、起重吊装安全管理情况 |  |  |  |  |
| 特种设备安全管理情况 |  |  |  |  |
| 现场文明施工管理情况 |  |  |  |  |
| 现场环保治理管控情况 |  |  |  |  |

检查人员：                                受检单位;

附表3：

××××年××月（度）安全环保检查事故隐患和存在问题整改复核销案表

受检查单位简称：

| 序号 | 事 故 隐 患 和 存 在 的 问 题 | 复核结果 | 复核人签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.“事故隐患和存在的问题”从上月（季）度隐患台帐中复制；2.复核结果填写：“已经整改，同意销案”，或“未整改到位，要求于2019年X月XX日前整改到位，并向公司安环部申请销案”等。3.本表一式两份，一份给受检查单位，一份交公司安环部。