狮子山高新区高端智造产业加速器项目2#、

3#厂房及室外工程防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2021-03

发布日期：2021年03月12日

- 招标条件

1、项目名称：狮子山高新区高端智造产业加速器项目2#、3#厂房及室外防火涂料工程

2、招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：铜陵市狮子山高新区

2、工作内容：

（1）2#厂房钢柱及柱间支撑：耐火极限2.5h，工程量约2856㎡；

（2）2#厂房钢架斜梁：耐火极限1.5h，工程量约2294㎡；

（3）2#厂房屋盖支架及系杆、气楼骨架:耐火极限1.0h，工程量约656㎡；

（4）3#厂房钢柱及柱间支撑：耐火极限2.5h，工程量约2381㎡；

（5）钢架斜梁：耐火极限1.5h，工程量约2084㎡；

（6）屋盖支架及系杆、气楼骨架：耐火极限1.0h，工程量约544㎡。

注：工程量以现场实际发生为准。

3、计划工期：开工时间2021年03月26日至完工时间2021年04月24日,15天内完成2#、3#厂房屋面系统防火涂料施工且满足现场施工总工期要求。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

三、投标人资格要求

1、提供经过年检合格的营业执照、资质证书（消防设施工程专业承包企业资质等级标准三级及以上资质），安全生产许可证等复印件。

2、拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）。现场安全员考核证（C类）。

3、近三年类似工程业绩、所有消防材料必须通过国家及铜陵市相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2021年03月16日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2021年03月17日09时00分；

送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515